安徽师范大学化材学院现代测试中心大仪

免费拆装设备搬迁项目

采购文件

采购人：安徽师范大学

采购时间：2018年元月9日

目录

一、邀请函

二、供应商须知

（一）供应商须知前附表

（二）供应商须知

三、采购需求

四、采购合同

五、响应文件格式

# 一、邀请函

受安徽师范大学委托，现对“安徽师范大学化材学院现代测试中心免费拆装设备搬迁采购项目”组织采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与。

- 项目概况

1．项目名称：安徽师范大学化材学院现代测试中心大仪免费拆装设备搬迁采购项目（共3包）

2．项目地点：安徽省芜湖市

3．项目单位：安徽师范大学

4．项目概况：

1包：120 kv透射电子显微镜 搬迁费（预算金额：3万元）

专用设备运输包装箱、运输费及搬运费

UPS及空压机拆装机、调试及搬运费

2包：Invia激光共聚焦显微拉曼仪 搬迁费: （预算金额：2万元）

专用设备运输包装箱、运输费及搬运费

该仪器附件的拆装及安装调试。

3包：FlS920稳态瞬态荧光仪 搬迁费:（预算金额：4万元）

专用设备运输包装箱、运输费及搬运费

该仪器附件的拆装及安装调试。

外购氢气发生器一台。

均由安徽师范大学赭山校区搬到花津校区，

5．项目类别：服务

6．项目总预算：9万元

# 二、供应商资质要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．须具有独立的法人资格；

3．不接受联合体投标；

4．供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商：

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、时间及注意事项

1．报名时间：2018年元 月 10日起至2018年元月 16 日，上午9时-11时，下午14时-17时；报名前请提前电话预约（报名需携带法人授权书原件、授权人或法人身份证复印件和企业营业执照复印件并加盖单位公章）。

2．招标文件获取方式：凡有意参加投标的供应商，在规定的报名时间内通过现场了解搬迁采购业务，并在招标网页上自行下载。

3．标书密封送达时间为2018年 元 月16 日下午5点前（可通过快递送交），在此时间以后送到均视为无效。

# 四、联系方式

项目单位：安徽师范大学化学与材料科学学院现代测试中心

联系人：沐老师

联系电话：0553-3869301、13605597488

邮箱：E-mail：hxmuxl@mail.ahnu.edu.cn

安徽师范大学化材与材料科学学院

2018年元月9日

# 二、供应商须知

# （一）供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽师范大学化学与材料科学学院 |
| 2 | 项目名称 | 安徽师范大学化材学院现代测试中心免费拆装设备搬迁项目 |
| 3 | 项目性质 | 服务类 |
| 4 | 供应商资格审查 | 对供应商的资格审查方式：资格后审。 |
| 5 | 供应商资质条件、能力 | 资质条件：/； 财务要求：/； 业绩要求：/； 其他要求：/； |
| 6 | 联合体磋商 | 不允许 |
| 7 | 响应文件份数及要求 | 正本 1 份；副本2份；密封提交。 |
| 8 | 装订要求 | 标书必须使用胶装，以线装及活页卡扣式的装订的标书将视为无效。 |
| 9 | 评审办法 | 详见招标文件 |
| 10 | 签字或盖章要求 | （1）响应文件的内容均须经供应商法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章确认。 （2）响应文件中如有修改痕迹，必须加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认； |
| 11 | 封套上应载明的信息 | 供应商地址： 供应商名称： （项目名称）响应文件 |

(二)供应商须知

一.采购文件构成

1.1采购文件包括以下部分：

一、邀请函；

二、供应商须知；

三、采购需求；

四、评审办法

五、采购合同；

六、响应文件格式；

1.2 供应商应认真阅读文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

1.3供应商应当按照文件的要求编制响应文件。响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

# 二.响应文件构成与格式

2.1供应商编写的响应文件应包括但不限于：

（1）资格证明文件

（2）采购价格文件

（3）技术、质量证明文件

（4）业绩证明文件

（5）其它资质证明文件

2.2除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

2.3除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.4供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

2.5响应文件应编制连续页码。响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议响应文件双面打印。

2.6一律不予退还供应商的响应文件。

# 三.报价

3.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非采购文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致招标无效。

3.2采购报价为供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在磋商报价中，只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

3.3报价应当低于同类市场平均价格。除非采购文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于采购文件（公告）列明的控制价、项目概算。

3.4供应商应在响应文件中注明拟提供工程项目的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

# （1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

3.5采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价，其优惠可直接计算并体现在各项磋商报价的单价中。

3.6 除非采购文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按采购文件约定）。

3.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

# 四.响应文件份数和签署

4.1供应商应按照招标文件的要求编制响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

# 五.响应文件的封装和标记

5.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。

5.2如果未按规定封装或加写标记，招标单位将不承担响应文件错放或提前拆封的责任，并可能导致无效。

# 六.响应文件的递交

6.1供应商应当在响应文件递交截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表指定响应文件接收地点。

6.2在响应文件递交时间之后送达的响应文件，采购单位将拒绝接收。

# 七．招标小组

7.1本项目将依法组建招标小组，招标采购小组成员由3人以上单数组成，招标采购小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2招标采购小组依法对响应文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行磋商。

7.3招标采购小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选人，并编写评审报告。

# 八.响应文件评审

8.1采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足招标采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2采用综合评分的办法，对实质性响应的响应文件就技术、资信等诸多因素进行评审打分。

8.3招标采购小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.4招标采购小组按评审办法对响应文件进行综合评审，各供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按照技术指标优劣顺序排出成交候选顺序。

# 九.确定成交供应商

9.1招标采购小组根据详细评审的结果确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人确定为成交供应商后，予以公告。

9.2排名第一的成交候选人放弃成交、不按照文件履约合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照招标小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商。

9.3不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交供应商，成交供应商资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

# 十.成交通知书

10.1各方均无异议或最终审查结果无误的成交供应商，将向其发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。

10.2成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到安徽师范大学化材学院办公室领取成交通知书。

# 十一.签订合同

11.1成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

11.2采购双方应按照招标文件、响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明、或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

# 十二.其他

12.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

12.2本磋商文件的最终解释权归安徽师范大学和安徽师范大学化学与材料科学学院。

# 三、采购需求

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 现存放地点 | 新存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 kv透射电子显微镜（设备总价259万元）的搬迁 | 专用设备运输包装箱、运输费及搬运费 UPS及空压机拆装机、调试及搬运费 | 1 | 套 | 大仪中心 | B 楼 1 楼 |
| 2 | FlS920稳态瞬态荧光仪（设备总价110万元）的搬迁 | 专用设备运输包装箱、运输费及搬运费 该仪器附件的拆装及安装调试。 | 1 | 套 | 大仪中心 | B 楼 3 楼 |
| 3 | Invia激光共聚焦显微拉曼仪（设备总价137万元）的搬迁 | 专用设备运输包装箱、运输费及搬运费 该仪器附件的拆装及安装调试。 外购氢气发生器一台。 | 1 | 套 | 大仪中心 | B 楼 3 楼 |

## 搬迁运输安装调试时间、路线

签订合同后30个日历内完成本次招标搬迁任务。

# 由安徽师范大学赭山校区搬到花津校区。
四、评审办法

本项目采用综合评分法

综合评分法是指对作出了实质性响应的响应文件就下列诸多因素进行评审打分，以确定成交供应商的评标方法，总分值为100分，具体评分因素、评分标准及分值如下：

# （一）初审

评标专家组依据招标文件的要求，对所有供应商提交的响应文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应，填写初审表。

# （二）详审

1、报价（经济）占总分30%,分值为30分。经济打分具体要求如下：

| 价格分（ 30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分 分，其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算： 招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）× 30×100% |
| --- | --- |

2、技术部分占总分40%，分值为40分。

主要是审查响应文件对招磋商文件技术要求的响应程度，除了评审规格响应表，还要审查搬迁方案与技术措施。技术得分值具体如下表：

| 序号 | 评分标准 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容完整性和编制水平 | 内容完整，有正对性、操作性与重难点搬迁方案； | 0 <分值≤ 6 |
| 2 | 搬迁技术措施 | 具有可操作性，技术措施得当，现场布置科学合理； | 0 <分值≤ 6 |
| 3 | 安全管理体系与措施 | 安全管理体系健全，安全防范措施得当； | 0 <分值≤6 |
| 4 | 环境保护管理体系与措施 | 环保管理体系健全，环保措施得当； | 0 <分值≤6 |
| 5 | 搬迁进度计划与措施 | 搬迁进度计划合理，进度控制措施有效； | 0 <分值≤ 8 |
| 6 | 资源配备计划 | 劳动力配备，车辆等资源配备合理。 | 0 <分值≤ 8 |

为了对技术进行汇分，本项目的汇分方法为：各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分，即技术标总得分。

3、资质信誉及售后服务体系占总分30%，分值为30分。

| 业绩（ 20分） | 供企业近三年（自开标之日起上推三年）的类似搬迁业绩，有一个合同加5分,加满20分为止。 备注：须提供下列材料复印件（原件备查）： （1）采购合同； （2）中标（成交）通知书； （3）以上材料均须放入投标文件中，否则业绩不予加分。 |
| --- | --- |
| 售后服务（10分） | 质量承诺、服务期、售后服务及维保体系。 |

# （三）确定成交供应商

招标采购小组将合格供应商的技术分、价格分和资质信誉及售后服务体系分汇总以后得到供应商的最终评审得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按照技术指标优劣顺序排出成交候选顺序。

五、响应文件要求及格式

封面格式：

安徽师范大学化材学院现代测试中心免费拆装

设备搬迁项目

响

应

文

件

供应商（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话（手机）：

传      真：

年     月     日

（1）响应函

致：安徽师范大学化学与材料科学学院

根据贵方“某项目”竞争性招标邀请公告，我方正式授权下述签字人        （姓名）代表供应商         （供应商全称），提交响应文件正本  份，副本  份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按本次采购文件规定及最终报价承诺提供服务。

（2）我方根据本次文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核本次采购文件，包括附件、参考资料，我方正式认可并遵守本次采购文件，并对文件各项条款（包括磋商时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从供应商须知规定的日期起遵循本采购文件，并在供应商须知规定的有效期之前均具有约束力。

（6）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

（7）我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

通讯地址：

电    话：                       传    真：

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商授权代表姓名（签字）：          （供应商公章）

日    期：

（2）法定代表人身份证明

单位名称：

单位地址：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系                         的法定代表人。为参与           项目，签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

法人签字：

年    月    日

| 法人身份证复印件 正面 | 法人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

（3）授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

代理人联系方式：

年   月    日

| 委托授权人身份证复印件 正面 | 委托授权人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

（4）报价表

（项目名称）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价 | 现存放地点 | 新存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大小写） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年    月   日

注：以上报价应含服务及运输等一切费用。

（5）承诺书

1、在参与了本次招标采购项目后，我方愿意按人民币               （大写、加粗）              （小写、加粗）的总价承担本次范围的所有工程内容；

2、如果我方中标，我方将保证在  个日历天的服务期内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；

3、在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；

4、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我们完全接受招标采购文件中的相关规定。如有违反，贵处有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

供应商（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

年   月    日

注：本报价函未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

## （6）技术要求响应表

| 序号 | 货物名称 | 搬迁内容 | 响应搬迁内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）

## （7）资质证明文件

## （8）搬迁方案和质量和服务承诺

## （9）业绩及类似成功案例